|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| image1.jpeg | **Rapport de la réunion n°5** | | |
|
| Création d’un site web de réseau sociaux | | |
| Page 1/2 | Mercredi 11 Février 2015 | 11h15 - 11h45 |

**Présents :**

BADEYAN Garik

BENAMARA Ferhat

BOUNABI Khayreddine

COSTE Blanche

**fait :**

K: page accueil PHP

B: Base de données en mySQL débuté

T: planning + prototype papier

F: définition et spécification des besoins + spécification logiciel (page ami)

-apprentissage PHP, MySQL, HTML

**A faire:**

-terminer la définition et spécification des besoins et la spécifications logiciel

-définir l’architecture avant le 6 mars 2015

-faire la correction de la description du projet

-continuer le développement PHP et MySQL

-compléter le prototype papier

-modèle de développement choisi : cycle RAD à confirmer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| image1.jpeg | **Rapport de la réunion n°5** | | |
|
| Création d’un site web de réseau sociaux | | |
| Page 2/2 | Mercredi 11 Février 2015 | 11h15 - 11h45 |